TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)

| 1. TÊN ĐỀ TÀI | Xây dựng hệ thống quản lý tài sản bằng mã QR |
| --- | --- |
| 2. SINH VIÊN THỰC HIỆN | Họ và tên: Nguyễn Thành Dự MSSV: 110123078 Điện thoại: 0983774445 Email: 110123078@st.tvu.edu.vn Mã lớp: DA23TTB |
| 3. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | Họ và tên: Nguyễn Hoàng Duy Thiện Học hàm, học vị: Thạc sĩ |

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

| Tuần | Thời gian | Nội dung, công việc thực hiện | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19/10/2026 đến 25/10/2026 | • Khảo sát nhu cầu quản lý tài sản bằng Google Forms. • Tìm hiểu quy trình quản lý tài sản hiện nay. • Nghiên cứu lý thuyết về quản lý tài sản, mã QR và công nghệ liên quan. | • Biểu mẫu khảo sát và dữ liệu phản hồi. • Bản mô tả thực trạng, nhu cầu quản lý tài sản. • Tài liệu cơ sở lý thuyết và công nghệ. |
| 2 | 09/11/2026 đến 15/11/2026 | • Phân tích yêu cầu chức năng của Web và App. • Thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu. • Phác thảo giao diện Web quản lý và App quét QR. | • Danh sách yêu cầu chức năng. • Sơ đồ kiến trúc và mô hình cơ sở dữ liệu. • Bản phác thảo giao diện Web và App. |
| 3 | 30/11/2026 đến 06/12/2026 | • Xây dựng chức năng quản lý tài sản trên Web. • Phát triển chức năng quét QR và tra cứu trên App. • Tích hợp Web, App, Backend và cơ sở dữ liệu; kiểm thử. | • Các chức năng Web cơ bản. • Chức năng quét QR và tra cứu trên App. • Kết quả tích hợp và kiểm thử ban đầu. |
| 4 | 21/12/2026 đến 27/12/2026 | • Hoàn thiện các chức năng Web và App. • Kiểm thử, đánh giá và sửa lỗi hệ thống. • Hoàn thiện báo cáo, slide và nội dung thuyết trình. | • Hệ thống Web và App hoàn chỉnh trong phạm vi đề tài. • Kết quả kiểm thử và danh sách lỗi đã xử lý. • Báo cáo, slide và tài liệu thuyết trình. |

5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Lưu ý: Tuần 1 dự kiến thực hiện từ ngày 19/10/2026 đến 25/10/2026. Kết quả thực hiện được ghi theo trạng thái chuẩn bị ban đầu và cần cập nhật sau khi khảo sát, nghiên cứu thực tế.

| Tuần | Thời gian | Công việc theo kế hoạch | Kết quả thực hiện | Kế hoạch tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19/10/2026 đến 25/10/2026 | • Chuẩn bị biểu mẫu Google Forms. • Tìm hiểu tài liệu về quản lý tài sản và mã QR. | • Đang chuẩn bị bộ câu hỏi khảo sát. • Đang tổng hợp tài liệu lý thuyết; chưa có số liệu khảo sát thực tế. | • Hoàn thiện biểu mẫu và gửi khảo sát. • Thu thập, tổng hợp phản hồi. • Hoàn thiện phần cơ sở lý thuyết. |
| 2 | 09/11/2026 đến 15/11/2026 | Phân tích yêu cầu; thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và giao diện. | Chưa thực hiện — theo kế hoạch. | Hoàn thành tài liệu thiết kế và chốt yêu cầu Web/App. |
| 3 | 30/11/2026 đến 06/12/2026 | Xây dựng chức năng Web/App và kiểm thử ban đầu. | Chưa thực hiện — theo kế hoạch. | Tích hợp các thành phần và sửa lỗi. |
| 4 | 21/12/2026 đến 27/12/2026 | Hoàn thiện hệ thống, báo cáo và slide. | Chưa thực hiện — theo kế hoạch. | Rà soát sản phẩm và chuẩn bị thuyết trình. |

6. KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT

6.1. Khó khăn: Chưa có dữ liệu khảo sát thực tế; cần xác định nhóm người trả lời phù hợp và thống nhất phạm vi chức năng của Web và App.

6.2. Đề xuất: Xin ý kiến giảng viên về đối tượng khảo sát, phạm vi thông tin hiển thị khi quét QR và công nghệ xây dựng App di động.

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 10 năm 2026
Sinh viên thực hiện


Nguyễn Thành Dự